Mogilno, dnia  05.07.2016r                                                                                                                                                                                              Znak sprawy - ZDP-343/ 6 /2016

Wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego: ,, Przebudowa drogi  powiatowej nr 2438C Gębie -  Łąkie   odc. w m. Zbytowo od km 0+900 do km 1 +890 o dł. 0,990 km ”

W odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie na podstawie art. 38 ust 1 i 2  ustawy PZP udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 1:                                                                                                                                                                            Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać nawierzchnie zjazdów o powierzchni 777 m2, natomiast zgodnie z pomiarem powierzchni na podstawie planu sytuacyjnego powierzchnia ta wynosi  852 m2.  Proszę o dodanie brakującego zakresu robót do kosztorysu ofertowego

Odp.:    Powierzchnia zjazdów do przebudowy wynosi 777,07 m2 i jest zgodna z zał. nr  6  -   Tabelaryczne zestawienie zjazdów

Pytanie nr 2:

Na planie sytuacyjnym zaznaczono w legendzie przepusty projektowane oraz przepusty do przebudowy,  ale na planie są dodatkowo zaznaczone kolorem brązowym przepusty pod drogą  (4 przepusty długości  10 m + odcinek 40 m), których nie ujęto w kosztorysie. Proszę o dodanie brakującego zakresu robót do kosztorysu ofertowego lub o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje tych robót

Odp.: Zadanie nie obejmuje przebudowy przepustów pod drogą. W legendzie planu zagospodarowania zamiast ,,istniejące przepusty”  błędnie wpisano ,,przepusty do przebudowy”

Pytanie nr 3:                                                                                                                                                 Proszę  o  zwiększenie  ilości  warstwy  wiążącej  (5 485 m2)  do  ilości  odpowiadającej  warstwie ścieralnej  (5 535 m2),  ponieważ zgodnie z  dokumentacją  obie  warstwy należy ułożyć na całości odcinka.

Odp.  Zamawiający nie zwiększa ilości warstwy wiążącej, gdyż jest ona właściwie wyliczona, zgodnie z przedmiarem robót poz. V.5 i V.6.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, ze obramowanie zjazdów należy wykonać z obrzeży oraz proszę o zwiększenie ich ilości w kosztorysie ofertowym. Zgodnie z odczytem z planu sytuacyjnego obramowanie zjazdów wynosi 556 m.

Odp. Zamawiający potwierdza, że obramowanie zjazdów należy wykonać z obrzeży. Obramowanie zjazdów w ciągu chodnika, należy wykonać wyłącznie poza obszarem chodnika.  Podana ilość obrzeży jest prawidłowa i jest zgodna z zał. nr 6  - Tabelaryczne zestawienie zjazdów

Pytanie nr 5

Proszę  o dodanie  do  kosztorysu  ofertowego  brakującej  pozycji  związanej  z  regulacją poboczy.

Odp.     Regulacja  poboczy  ujęta  jest  w  załączniku  nr 3 – Tabela  plantowania  skarp

Pytanie nr 6

Proszę o podanie jakiego typu  (typu „A", „olsztyńskiego", „szczeblinkowe) i koloru mają być projektowane poręcze ochronne.

Odp. Projektowane poręcze ochronne mają  być  typu ,, A”  koloru żółtego.

Pytanie nr 7

Proszę o wskazanie lokalizacji  barier drogowych i poręczy, ponieważ nie zostały one zaznaczone na

planie sytuacyjnym.

Odp. Lokalizację  barier  drogowych  i poręczy podano w przedmiarze robót poz. IX.1,  IX.2  i  IX.3

Pytanie nr 8

Zgodnie z pkt. 12 opisu technicznego Wykonawca ma przestrzegać zaleceń przedstawionych w

uzgodnieniach. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego tych uzgodnień.

Odp. Uzgodnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 9

Proszę o naniesienie zmian we wzorze umowy dotyczących kar umownych, polegających na zmianie  sformułowania  „ za opóźnienie"  na sformułowanie  ,,za zwlokę".

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisu  § 11 wzoru umowy.

Pytanie nr 10:                                                                                                                                                                                  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT2 -2014

Odp.:  Zamawiający  wyraża  zgodę na wykonanie  mieszanki na podstawie wymagań wobec  nawierzchni wg WT-2 2014

II.  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wymagają dodatkowego czasu na ich wprowadzenie do treści oferty, a stanowią jedynie doprecyzowanie wymogów Zamawiającego.

Niniejsze   pismo  wraz  z  załącznikami  staje  się  integralną  częścią  Specyfikacji   Istotnych  Warunków Zamówienia.

Rozdzielnik:

1 x wg rozdzielnika

1 x a/a

https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/